ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«__» _______ 2024г.                    с. Александровское                                    №___

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 14 июня 2022г. № 640

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28.06.2013г. №57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 16.04.2014г. №166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 27 ноября 2023 г. №692-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ставропольского края от 12 мая 2023 г. № 294-п «Об установлении на территории Ставропольского края размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2024 год», администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 14 июня 2022г. № 640 «Об утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы «Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» на 2023 - 2025 годы» (с изменениями внесенными постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 15 января 2024г. № 13) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы «Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» на 2023 - 2025 годы, утвержденный п.1 Постановления изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации п.2 Постановления изложить в новой прилагаемой редакции.

1.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденные п.3 Постановления изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 15 января 2024г. № 13 О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 14 июня 2022г. № 640 «Об утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы «Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» на 2023 - 2025 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края https://aleksadmin.ru/ в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Ермошкина В.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                         А.В. Щекин

Проект вносит:

Первый заместитель

главы администрации

Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                      В.И. Ермошкин

Проект визируют:

Управляющий делами

администрации                                                                                 Ю.В. Иванова

Начальник юридического

отдела администрации                                                                     Т.А. Софронова

Начальник отдела

жилищно-коммунального

хозяйства

администрации                                                                                 Ю.А. Колесников

Проект подготовил:

Ведущий специалист

отдела жилищно-коммунального

хозяйства администрации                                                                А.Ю. Пивнев

Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы

| Дата начала приема заключений | 19.03.2024 год |
| --- | --- |
| Дата окончания приема заключений | 26.03.2024 год |
| Разработчик проекта НПА | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края |
| Информация о разработчике проекта НПА (юр.адрес, тел., факс, эл.почта) | 356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. К. Маркса 58 Тел. (86557) 2-73-07, Тел./факс (86557) 2-73-01 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«___» _________ 2024г. № ___

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы «Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» на 2023 - 2025 годы

Управляющий делами администрации

Александровского муниципального округа                                                                                                                        Ю.В. Иванова

Начальник юридического отдела

администрации Александровского

муниципального округа                                                                                                                                                        Т.А. Софронова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«___» _________ 2024г. № ____

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

Управляющий делами администрации

Александровского муниципального округа                                                                                                                        Ю.В. Иванова

Начальник юридического отдела

администрации Александровского

муниципального округа                                                                                                                                                        Т.А. Софронова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«___» _________ 2024г. № ____

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Управляющий делами администрации

Александровского муниципального округа                                                                                                                           Ю.В. Иванова

Начальник юридического отдела

администрации Александровского

муниципального округа                                                                                                                                                           Т.А. Софронова